**INGENIO**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 03**

**10/11/2021, 8:15 pm**

**SPRINT No. \_\_3\_ SEMANA No. \_\_3\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de asistentes
2. Revisión sobre Sprint anterior.
3. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se inicia la reunión virtual a las 8:15 p.m a través de la plataforma Meets. La compañera Laura Daniela Pachón se excusa de asistir ya que tuvo operación de las cordales y no puede hablar. El resto de los integrantes del equipo están presentes.

**2.** Se verifica que todos los integrantes del equipo cumplieron con la totalidad de compromisos adquiridos la semana anterior correspondientes al Sprint 2

**3.** Teniendo en cuenta la reunión previa con el tutor de Scrum José David, se realiza la división del trabajo para este tercer Sprint, el cual ya se había iniciado en Jira. A Wilson se le asigna la consolidación de las páginas de inicio, John realizará el diseño de algunas pruebas unitarias las cuales será aplicadas por Laura, José Julián tienen a cargo continuar con la documentación de las actividades y Melissa les corresponde ayudar con la parte gráfica del sitio.

De igual manera se revisa en GitHub el documento de la IEEE, el cual ya vá en la versión 4 con los aportes de John y de José Julián

También se plantea empezar a revisar la configuración del backend a fin de determinar si se deben de realizar documentos adicionales.

Se le concede acceso al tutor a la plataforma de Jira, a fin de que revise los avances e Issues

**4.** Todos los integrantes del equipo están desarrollando su trabajo de buena manera.

**5.** Configuración de las diferentes plataformas requeridas para el inicio del proyecto, ya que al ser ambientes nuevos hay que entrar a aprender.(React, Node JS, Express)

**6.** No se presentaron varios.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Realizar la entrega de lo asignado | Cada integrante del equipo | 15/11/2021 |
| Continuar trabajando sobre el documento de la IEEE | José Julián Jaramillo Poveda | 15/11/2021 |
| Publicar sus interacciones en foro de Imaster – Unidad 3 | Cada integrante del equipo | 14/11/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

José Julián Jaramillo Poveda (Scrum Master)

Wilson Jurado (Product owner)

Melissa Friné Coral (Development Team)

John Jairo Mack (Development Team)