**INGENIO**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**27/10/2021, 8:30 pm**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Presentación de los integrantes
2. Definición de roles
3. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se inicia la reunión virtual a las 8:30 p.m a través de la plataforma Meets. Cada uno de los integrantes del equipo se presenta y comenta su nivel de conocimiento, profesión y lugar de trabajo.

**2.** Con base en lo definido en la guía se define el proyecto sobre el que se va a realizar el ciclo 4; Se realiza presentación del proyecto realizado en el ciclo anterior y se decide adaptar este para el ciclo 4. De igual manera se definen los roles con base en la metodología Scrum (Ver listado de asistentes al final del documento)

**3.** Se especifica que se van a realizar reuniones de seguimiento al proyecto 1 vez a la semana los días miércoles a las 8:00 p.m. luego de la reunión de seguimiento con el tutor de scrum. También se realiza la división de los entregables del primer sprint, según lo explicado por el tutor. Se crean nuevos tableros en Jira y al repositorio en GitHub y se concede acceso a los integrantes.

Se realiza explicación del backend realizado en MongoDB en el ciclo anterior, ya que como se va continuar con el mismo proyecto es bueno que sea conocido y entendido por todos los integrantes. La explicación la realiza José Julián Jaramillo

**4.** Ayuda para terminar las actividades de los entregables del primer sprint por medio del chat de telegram.

**5.** Configuración de las diferentes plataformas requeridas para el inicio del proyecto, ya que al ser ambientes nuevos hay que entrar a aprender.(React, Node JS, Express)

**6.** No se presentaron varios.

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Realizar la entrega de lo asignado | Cada integrante del equipo | 31/10/2021 |
| Configurar y entregar ambientes de interacción (Jira – GitHub) | José Julián Jaramillo Poveda | 28/10/2021 |
| Publicar sus interacciones en foro de Imaster – Unidad 1 | Cada integrante del equipo | 31/10/2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ASISTENTES**

José Julián Jaramillo Poveda (Scrum Master)

Wilson Jurado (Product owner)

Laura Daniela Pachón (Development Team)

Melissa Friné Coral (Development Team)

John Jairo Mack (Development Team)